Reunião – 02/01/2024 – Projetos Gessé Pinto da Silva

- CEAP

  - Pacote 1 - #172252 - Validada pelo MP.

  - Pacote 2 - #175525 – Validada pelo MP.

  - Pacote 3 - #174206

    - #178718 (Entrega do C3) – MP-BA está validando.

  - Pacote 4 - #175174 – Validada ‘

  - Pacote 5 - #175175

    - #178719 (Entrega C2) – MP-BA está validando

  - Pacote 6 - #175524

    - #178361 (Resultado C2) – Falta integração com o CNMP – Necessário responder o e-mail “Relação Atualizadas dos Colaboradores da Websis Alocados no Contrato do MPBA” para posteriormente a FSW atuar e fazer a entrega do pacote.

  - Pacote 7 - #175621

    - #178064 – Apontamento de defeito não corrigido. O Fred está verificando se o apontamento é decorrente de atuação da Websis.

  - Pacote 8 - #175631 – (Atualização tecnológica) – Prazo previsto inicial de entrega para dia 18/12/2023. – Os problemas apontados pelo teste da Websis são relacionados ao front-end.  Paulo Edson está montando o ambiente com o apoio do Thiago para que então possa corrigir. Thiago preparou uma branch com essa demanda. – Fsw irá pedir o replanejamento e indicar nova estimativa de prazo para entrega no dia 26/01/2024

Novas demandas:

  - Existe a necessidade de realizar uma carga (Integração com o CNMP) – Isabela está concluindo o requisito para que depois a demanda seja atribuída à fsw.

- SICS 1.0

  - Sprint 1 – Ticket #171310 – Validada pelo MP

  - Sprint 2 – Ticket #173614 – Validada pelo MP

  - Pacote – Ticket #176613

    - #178050 - Fsw entregou e está atribuída ao Gessé

  - Pacote – Ticket #176612

    - #178316 - Fsw entregou – MP está validando

- SICS 2.0

  - Pacote 1 - Ticket #174340 – Fsw entregou e está atribuída ao Michael

  - Pacote 2 – Ticket #174342 – Validado pelo MP.

- SIAPI

  - Ticket #174177 – Validada pelo MP.

  - Ticket #174731 – Validada pelo MP.

  - Ticket #176068 – Validada pelo MP.

  - Pacote #178143

    - #178318 - Fsw entregou está em “Análise pela DTI”

- Milenium

  - Ticket #170822 – Existe uma NC (C1) –

    - #178180 (Entrega do C1) – MP-BA está validando

  - O aplicativo IOS – A expectativa é de que a fsw faça a publicação na loja, Gessé irá verificar internamente a questão do cadastro na loja e demais acessos etc.

  - Pacote – Ticket #174984 - Relatório de indicadores e Manutenção corretiva – Previsão de entrega para dia 29/01/2024

- Itens gerais

  - Foi levantado em reunião que durante o ciclo de testes formal do MP pode-se encontrar efeitos colaterais (Não conformidades) que não existiam anteriormente à entrega do ticket e podem ser decorrentes das intervenções realizadas pela fábrica para a entrega. Debatemos o tema, pois isso pode gerar efeitos não previstos para a execução contratual. O que ficou definido foi que o tema será levado para o Alex. Em suma, é importante definir o que será registrado como não conformidade para a fsw, sobretudo para fins de apuração dos níveis mínimos de serviços-NMS.